|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No en su totalidad. Las actividades de configuración del entorno y de arquitectura (proyecto Spring Boot, cliente JavaFX, base de datos MySQL en Docker y el esquema SQL completo) se cumplieron, y ya está funcionando de punta a punta el registro y listado de muestras. Sin embargo, otras actividades se atrasaron respecto a la carta Gantt, principalmente el módulo de usuarios con login y roles, y el ingreso y aprobación de resultados. Lo que más dificultó el avance fue que, tras la retroalimentación de la Fase 1, tuvimos que redefinir el dominio del sistema: el proyecto se entendía como un LIMS clínico y en realidad está orientado a investigadores que realizan muestreos ambientales (por ejemplo, de algas) y conservan sus muestras por largos períodos. Esto nos obligó a ajustar requisitos y entidades (investigador, cadena de custodia, ubicación de almacenamiento) y a reducir el alcance de una propuesta original de 8 meses a una versión realizable en 12 semanas. También influyeron la carga de otras asignaturas y la práctica/trabajo de los integrantes

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? acotamos el alcance: priorizamos el flujo central del sistema (registro de la muestra, cadena de custodia, ubicación de almacenamiento, ingreso de resultados y reporte al investigador) y dejamos como mejoras futuras funciones secundarias, como el flujo de reingreso tras un rechazo o el soporte para varios laboratorios. Además, planeamos realizar reuniones breves de seguimiento cada semana para revisar avances y bloqueos, y validar con el docente cada cambio de alcance antes de implementarlo, para evitar que vuelva a ocurrir una diferencia de interpretación como la de la Fase 1.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo como positivo en lo técnico, pero con aspectos por mejorar en la planificación y en la comunicación de la propuesta. Destacamos la base técnica lograda: una arquitectura en tres capas independientes, separación de responsabilidades en el backend (controller, service, repository), uso de DTOs con validaciones, un esquema de base de datos que ya modela el flujo completo del laboratorio, y decisiones temporales documentadas en el propio código (por ejemplo, la seguridad abierta mientras no exista login). Para mejorar, debemos comunicar con más claridad qué problema resolvemos y para quién, mostrando en las demos datos coherentes con el dominio ambiental; estimar los tiempos de forma más realista; y avanzar de manera más constante, con entregas pequeñas y probadas cada semana, en lugar de concentrar el trabajo cerca de las fechas de entrega.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de nuestras principales inquietudes es técnica: hoy la base de datos corre en un contenedor Docker local, y no tenemos claro si para la entrega final se espera que el sistema esté desplegado en la nube o si basta con una demostración en un entorno local bien documentado. También nos preocupa cómo demostrar de forma convincente la trazabilidad de una muestra (cadena de custodia y ubicación de almacenamiento) en una presentación de pocos minutos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No vemos necesario cambiar por completo la distribución, porque la división por capas nos ha funcionado bien: Claudio continúa en el backend, Cristian en el cliente JavaFX y Nicolás en QA y documentación. Lo que sí ajustaremos es la forma de trabajar: en vez de que cada uno avance aislado en su capa, cada funcionalidad la desarrollaremos de forma completa (backend, pantalla y prueba) antes de pasar a la siguiente, para integrar antes y detectar errores a tiempo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Como aspectos positivos destacamos el compromiso de cada integrante con su área, la buena disposición para apoyarnos cuando alguien se bloquea y la división por capas, que nos permite avanzar en paralelo sin interferir en el trabajo de los demás. Como aspectos por mejorar, necesitamos una comunicación más frecuente y formal: dejar registro de las decisiones, revisar los avances de forma periódica e integrar el código más seguido para detectar antes los problemas entre el cliente y el backend. También debemos unificar la visión del proyecto entre todos, para que cualquiera de los integrantes pueda explicar con claridad el sistema y su alcance.