|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En líneas generales cumplí las actividades a mi cargo, aunque con algunos desfases. Completé en los plazos los módulos de backend que me correspondieron —el catálogo de análisis, la asignación de análisis a muestras, el ingreso de resultados con validación automática de rangos (RF02/RF03) y el flujo de aprobación (RF04. La actividad que quedó con retrasada respecto a lo planificado fue el testing automatizado (JUnit), que aún no inicio. Como factor facilitador destaco la división clara de roles desde el inicio y el uso de control de versiones con ramas y Pull Requests, que me permitió integrar mi trabajo sin interferir con el de mis compañeros. La principal dificultad fue técnica: la gestión del esquema de base de datos entre los distintos equipos, que al no tener migraciones automáticas obligaba a actualizaciones manuales y generó errores al integrar cambios grandes.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Frente a la dificultad del esquema de base de datos, documenté el procedimiento para recrear y actualizar la base, de modo que cualquier integrante pueda dejar su entorno al día. Frente al cambio de dominio exigido por la retroalimentación, participé en la redefinición del modelo de datos y en el reparto de las nuevas tareas. Para enfrentar el retraso en las pruebas automatizadas, planeo concentrarlas en la Fase 5, priorizando las clases con lógica de negocio crítica (validación de rangos y reglas de aprobación), que son las de mayor valor para certificar el sistema.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva en cuanto a cumplimiento y aporte técnico: contribuí con varios módulos centrales del backend y con el aseguramiento de calidad del sistema completo, verificando los flujos de extremo a extremo y levantando hallazgos de mejora. Destaco mi capacidad de entender el sistema de forma integral (no solo mi parte) y de documentar lo que iba probando. Como aspecto a mejorar, reconozco que dejé el testing automatizado para el final, cuando habría sido más sano avanzarlo en paralelo al desarrollo; es un aprendizaje que quiero corregir en las próximas fases. También podría mejorar en comunicar antes al equipo los problemas técnicos que detecto, para resolverlos de forma más temprana.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la inquietud de cuánta profundidad de pruebas automatizadas se espera para el alcance de un MVP de 12 semanas, y cómo equilibrar eso con el tiempo restante. Y como pregunta al docente, ¿es suficiente con pruebas unitarias sobre la lógica de negocio crítica, o se espera también una cobertura de pruebas de integración más amplia? También me interesa validar con el docente si la reorientación de dominio que hicimos responde adecuadamente a su retroalimentación anterior.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, el cambio de dominio generó actividades nuevas que convino repartir: la entidad “investigador” y la cadena de custodia (backend y cliente), y la validación de los parámetros reales de muestreo de algas. En la práctica, algunas tareas se reasignaron respecto al plan original —por ejemplo, tomé módulos de backend y frontend que inicialmente estaban asignados a otro integrante—, lo que considero adecuado porque equilibró la carga. De cara a las próximas fases, propongo asignar formalmente la validación del catálogo de parámetros reales (con fuente) y las pruebas automatizadas, que son las actividades críticas pendientes.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo positivamente el trabajo en equipo: logramos avanzar en paralelo gracias a una división de roles clara (backend, cliente y QA/documentación) y mantuvimos una integración ordenada mediante control de versiones. Destaco la disposición a apoyarnos en los puntos de contacto entre el cliente y el backend, y la capacidad del grupo para reaccionar al cambio de dominio sin perder el ritmo. Como aspecto a mejorar, creo que podríamos coordinar mejor los cambios que afectan a todos —como las modificaciones al esquema de base de datos—, avisándonos con anticipación para evitar errores de integración. También nos beneficiaría cerrar cada sprint con una revisión conjunta más formal de lo avanzado.